GRAFIC DE EXECUTIE

Etapele principale, durata de realizare, esalonarea costurilor investitie, graficul de realizare a investiţiei

„ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COM. DRAGOESTI, JUD.VÂLCEA”

Durata de realizare = 6 luni

| Numar curent | Denumire etape principale | Perioada de realizare a investiţiei |  |  |  |  |  | Eșalonarea costurilor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna I | Luna II | Luna III | Luna IV | Luna V | Luna VI | Valoare fara TVA |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |
| 1 | Asfaltare drumuri de interes local-sistem rutier |  |  |  |  |  |  | 5.000.000 |  |
| 2 | Cheltuieli diverse si neprevazute |  |  |  |  |  |  | 500.000 |  |
| 3 | Asistenta tehnica,diriginte de santier |  |  |  |  |  |  | 65.000 |  |
| 4 | Organizare de santier |  |  |  |  |  |  | 125.000 |  |

Întocmit,

Ing.Craciun Ion